**大华海外营销资料管理平台会议纪要**

作者：[刘涛]

日期：[2017-5-2]

公司：[杭州云策网络技术有限公司]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会 议 基 本 情 况** | | | | | | |
| 会议主题 | | 海外营销资料管理平台项目前期讨论 | | | | |
| 会议时间 | | 2017-5-2（10:00-12:00）（14:00-15:30） | | 会议地点 | 大华会议室 | |
| 会议主持 | | 黎志文 | | 会议记录 | 刘涛 | |
| 参会人员 | | 大华（郑雷钢、黎志文、董强等同事），云策（李菲、刘涛、程飞飞、柳鹏、赵文磊、张磊、张闯、陈佳荧） | | | | |
| **会议内容** | | | | | | |
| 编号 | 会议要点 | | 具体内容 | | | 讲述人 |
| 1 | 项目整体计划介绍 | | 云策刘涛进行整体项目计划介绍，整体项目分为：基础架构建设、需求梳理、UI设计、功能开发、功能自测、用户内部测试 | | | 朱鑫萍、刘涛 |
| 2 | 大华知识管理平台项目工期延误原因 | | 针对大华知识管理平台工期延误原因，进行说明。同时，对于类似的未在合同中体现但对甲方有重要意义的功能，需在项目启动前做仔细的分析与沟通。 | | | 刘涛、李菲 |
| 3 | 云策驻场人员 | | 项目经理、开发组、需求分析、基础架构，具体的实施阶段对应的人员需驻场 | | | 李菲 |
| 4 | PeopleSoft组织架构及人员集成 | | 希望未来能够实现从PeopleSoft同步组织架构与人员至海外营销资料平台。目前无法直接支持，但可通过中间平台进行PeopleSoft与AD的同步的方案来实现 | | | 刘涛 |
| 5 | SharePoint访问域名 | | 明确：不修改Host，通过域名来访问 | | | 黎志文 |
| 6 | SharePoint AD域 | | 由于大华现有环境中存在SP环境，微软官网允许不同版本SP共存，但出于保险目的，建议采用与知识管理平台类似的做法，通过创建临时AD域，同步生产环境AD域数据（信任关系），来获取所有组织架构与人员信息，作为登录授权凭据 | | | 刘涛 |
| 7 | SharePoint提供单点登录 | | 需要考虑如何实现从大华内部门户链接单点登录到SharePoint海外营销资料平台。 | | | 黎志文、高峰等 |
| 8 | RMS与水印 | | 需求为：需要能够实现在同一个库中，针对不同的文件设置RMS权限或者水印（在文件上传的过程中可以自定义完成文件RMS加密级别和标准的设置）  目前RMS设置可以做到针对整个文档库，针对文件级别的加密需要进一步调研与确认。  水印功能二期讨论 | | | 黎志文、刘涛、赵文磊 |
| 9 | E-Learning SSO | | 需要E-Learning提供SSO链接，从海外营销平台单点链接至E-Learning | | | 黎志文、柳鹏 |
| 10 | 平台维护自定义组（授权使用） | | 需要管理员在平台中可增删改自定义组（AD维护） | | | 董强、刘涛 |
| 11 | 大华Global POC问题 | | 最晚本周五前，给出最终测试结果 | | | 郑雷钢 |
| 12 | 目前阶段项目关注重点 | | POC性能问题、Schedule、需求梳理 | | | 郑雷钢、黎志文 |
| 13 | 参观云策公司，了解公司状况 | | 了解云策情况，沟通项目实施经验 | | | 大华 |